PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
PUC Minas Virtual
Pós-graduação Lato Sensu em Engenharia de Software

Projeto Integrado
Relatório Técnico
Locavore – Plataforma para conexão de produtores e consumidores locais

Debora Cristina Fontanella

Belo Horizonte
Outubro de 2022.

# Projeto Integrado
Sumário

## Cronograma de Trabalho
Datas		Atividade / Tarefa	Produto / Resultado
De	Até
15/ 05 / 22	15 / 05 / 22	1. Elaboração do cronograma inicial de trabalho	Cronograma de trabalho
16 / 05 / 22	17 / 05 / 22	2. Desenvolvimento da introdução	Introdução
18 / 05 / 22	18 / 05 / 22	3. Elicitação de requisitos	Especificação de requisitos funcionais e não funcionais
19 / 05 / 22	19 / 05 / 22	4. Elaboração dos casos de uso	Diagrama de casos de uso
23 / 05 / 22	23 / 05 / 22	5. Priorização dos casos de uso	Lista de casos de uso priorizada
23 / 05 / 22	26 / 05 / 22	6. Desenvolvimento do protótipo navegável do sistema	Protótipo navegável do sistema
30 / 05 / 22	31 / 05 / 22	7. Desenvolvimento do diagrama de classes de domínio	Diagrama de classes de domínio
01 / 06 / 22	02 / 06 / 22	8. Elaboração do vídeo de apresentação do protótipo navegável	Vídeo de apresentação do protótipo navegável
07 / 06 / 22	07 / 06 / 22	9. Definição e apresentação do padrão arquitetural e tecnologias a serem utilizadas	Descrição do padrão arquitetural e tecnologias a utilizar
08 / 06 / 22	09 / 06 / 22	10. Desenvolvimento do diagrama da arquitetura macro do sistema	Diagrama da arquitetura macro do sistema
13 / 06 / 22	14 / 06 / 22	11. Desenvolvimento do diagrama de contexto de acordo com o modelo C4	Diagrama de contexto C4 Model
15 / 06 / 22	15 / 06 / 22	12. Definição e apresentação das frameworks a serem utilizadas	Descrição das frameworks a utilizar
20 / 06 / 22	23 / 06 / 22	13. Construção da estrutura base do Front End	Screenshots legíveis da estrutura base do sistema e do menu de opções
27 / 06 / 22	28 / 06 / 22	13. Desenvolvimento do Modelo Relacional do banco de dados	Modelo Relacional do banco de dados
28 / 06 / 22	03 / 07 / 22	14. Desenvolvimento de uma funcionalidade completa	Funcionalidade completa (Front end, Back end e Persistência)
04 / 07 / 22	04 / 07 / 22	15. Elaboração do vídeo de apresentação da primeira funcionalidade desenvolvida	Vídeo de apresentação da primeira funcionalidade desenvolvida
05 / 07 / 22	07 / 07 / 22	16. Elaboração do plano de testes	Plano de testes
__ / __ / __	__ / __ / __	17. Codificação dos casos de uso prioritários e disponibilização em plataforma de nvem	MVP do sistema
__ / __ / __	__ / __ / __	18. Execução do plano de testes e registro no relatório de execução de testes com correção das funcionalidades reprovadas nos casos de teste	MVP testado e aprovado, relatório de execução de testes
__ / __ / __	__ / __ / __	19. Desenvolvimento e registro da avaliação retrospectiva	Avaliação retrospectiva
__ / __ / __	__ / __ / __	20. Elaboração do vídeo final de apresentação do projeto	Vídeo de apresentação do MVP completo

Observação: acrescente ou retire linhas, caso seja necessário.
## Introdução
< Esta seção tem como propósito apresentar o contexto, o problema e os objetivos deste trabalho. Deve-se iniciar com uma descrição resumida da área de negócio e sua importância para, em seguida, apresentar o que o trabalho aborda. Considere escrever neste tópico (seção 2) entre uma página e uma página e meia, apresentando resumidamente esses aspectos.
Na parte inicial (contextualização) deve-se apresentar o contexto tratado pelo trabalho, a área ou contexto maior no qual ele se insere e por quê ele é importante. A contextualização deve ser desenvolvida do geral/genérico para o particular/específico. A citação de pesquisas com dados quantitativos, devidamente referenciadas, é altamente recomendada. As pesquisas citadas devem ser semelhantes, mesmo que em parte, ao trabalho elaborado por você. Considere escrever um parágrafo para apresentar essa parte inicial.
Em seguida, deve-se descrever de forma detalhada o problema que o projeto pretende resolver. O problema deve ser apresentado de forma sucinta, completa e clara, pois é necessário conhecê-lo para ser possível desenvolver uma proposta de solução para ele. Atente para o fato de que a descrição do problema não mostra como o mesmo será revolvido, nem aponta para sua solução. É a chamada “dor do cliente”. Mais uma vez, considere escrever um parágrafo para apresentar esse problema.
Descrito o problema, mostre a motivação para resolvê-lo. Essa motivação pode se caracterizar de diversas formas: acadêmica, mercadológica, social, etc. Considere que é neste parágrafo que o trabalho será justificado, de modo que se apresente a importância de sua realização. Não utilize uma motivação pessoal, que é irrelevante aqui. Apresentar resultados esperados e/ou dados quantitativos aqui também é uma boa prática. Por exemplo, podem ser mostrados benefícios como: economia de recursos, maior agilidade nas decisões, melhor qualidade nos processos, etc... Mais uma vez, a motivação deve ser descrita em um parágrafo.
Apresente agora o objetivo geral e alguns (pelo menos 3) objetivos específicos. Essas definições servirão para mostrar o objetivo maior/final relacionado à sua solução e como ele poderá ser atingido (metas parciais).
Exemplo:
“O objetivo deste trabalho é apresentar a descrição do projeto de uma aplicação para XXXXXX.”
“Os objetivos específicos são:
- Descrever os requisitos da aplicação;
- XXXXXX.”>
## Definição Conceitual da Solução
< Esta seção apresenta uma definição conceitual da solução a ser desenvolvida: diagrama de casos de uso, requisitos funcionais e não funcionais.>
## Diagrama de Casos de Uso
< Cole aqui uma imagem legível do diagrama de casos de uso de todo o sistema.>
## Requisitos Funcionais
< Enumere e descreva, de forma resumida, os requisitos funcionais previstos para a sua aplicação. Concentre-se nos requisitos funcionais que sejam críticos para a solução. Se julgar necessário, separe os requisitos por módulos.
Neste documento não é necessário fazer uma descrição completa e exaustiva de Casos de Uso. Pode-se apenas descrever os requisitos de forma resumida, numerando-os para uma melhor identificação.>
ID	Descrição Resumida	Dificuldade (B/M/A)*	Prioridade / (B/M/A)*
	O sistema deve permitir o cadastro de usuários com os seguintes dados: nome, e-mail e senha.	B	A
	O sistema deve permitir ao usuário adicionar uma foto ao seu perfil.
	O sistema deve permitir ao usuário adicionar dados de contato ao seu perfil.
	Para usuários do tipo Produtor, o sistema deve permitir incluir uma descrição de apresentação ao perfil
	O sistema deve permitir ao produtor cadastrar seus produtos
	O sistema deve permitir ao produtor categorizar seus produtos
	O sistema deve permitir aos consumidores favoritar produtos
	O sistema deve permitir aos consumidores favoritar produtores
	Um usuário produtor tem acesso às mesmas funcionalidades de um usuário consumidor
	Ao selecionar a opção para entrar em contato com o produtor, o usuário deve ser direcionado para o WhatsApp do produtor
	Para um usuário ser classificado como produtor e aparecer nas buscas, ele deve concluir seu cadastro incluindo contato, descrição e endereço.
	O sistema deve permitir que o usuário crie uma lista de palavras-chave de interesse, para então localizar produtos e produtores compatíveis.
	O sistema deve apresentar ao usuário a lista de seus produtores favoritos
	O sistema deve apresentar ao usuário uma lista com os produtos e produtores compatíveis com as palavras-chave de interesse cadastradas
	O sistema deve apresentar ao usuário a distância dos produtos e produtores em relação a sua localização de busca
	O sistema deve permitir ao usuário informar sua localização manualmente

	O aplicativo deve oferecer acesso alteração de dados do cadastro, alteração de foto, alteração de senha, alteração dos produtos que deseja vender, esquecer os dados e sair.
	Uma opção para visualizar o resultado da busca através de mapa deverá estar disponível
	O sistema deve permitir aos produtores cadastrar seus produtos informando nome, foto(s), descrição, categoria e palavras-chave
	O cadastro de produtos não é obrigatório para que o produtor apareça nos resultados da busca
	O produtor pode associar palavras-chave ao seu perfil.
	O aplicativo deve permitir aos usuários consumidores avaliar os produtos com nota de 1 a 5, podendo informar descrição
	O aplicativo deve permitir aos usuários consumidores avaliar os produtores com nota de 1 a 5, podendo informar descrição
	A média das avaliações determinará a reputação do produtor e do produto e deve ser exibida nos detalhes dos itens
	Para realizar a busca de produtos/produtores, o usuário não precisa estar cadastrado
	O sistema deve conter uma sessão para sugestões aos desenvolvedores, como forma de solicitar funcionalidades que julga relevantes e fornecer feedback.
	O sistema deve fornecer uma interface para o usuário buscar produtos e produtores
	O sistema deve fornecer uma interface para que o produtor gerencie seus endereços (pode haver mais de um)
	Cada endereço do produtor pode conter seus próprios canais de contato
	É obrigatório que o produtor cadastre ao menos um endereço
RF28	Um produtor pode enviar imagens e anexá-las aos detalhes de seu perfil, além de sua foto de perfil

* B = Baixa, M = Média, A = Alta.
Observação: acrescente quantas linhas forem necessárias.
## Requisitos Não-funcionais

ID	Descrição Resumida	Dificuldade (B/M/A)*	Prioridade / (B/M/A)*
	O sistema deve permitir o cadastro de usuários com os seguintes dados: nome, e-mail e senha.	B	A

< Enumere os requisitos não-funcionais previstos para a sua aplicação. Entre os requisitos não-funcionais, inclua todos os requisitos que julgar importantes do ponto de vista arquitetural, ou seja, os requisitos que terão impacto na definição da proposta da solução. Os requisitos devem ser descritos de forma completa e preferencialmente quantitativa (por exemplo: tempo de resposta de “x” segundos).>

ID	Descrição	Prioridade / B/M/A

Observação: acrescente quantas linhas forem necessárias.
## Protótipo Navegável do Sistema
< Faça um protótipo navegável e interativo do sistema e wireframes mostrando a tela inicial da aplicação e as de três casos de uso principais. A navegação entre as telas também precisa ser apresentada. Deve-se utilizar alguma ferramenta para a criação dos wireframes (como Figma ou Balsamiq, por exemplo).
Faça um vídeo de apresentação do protótipo navegável desenvolvido e disponibilize-o de forma que os professores envolvidos no processo de avaliação do trabalho possam visualizá-lo. Esse vídeo deve ter duração de, no máximo, 3 minutos. Utilize, preferencialmente, o formato MP4.
Nesta seção, indique o link desse vídeo e do repositório (como o GitHub, Bitbucket, etc) onde seu protótipo navegável está disponível.>
## Diagrama de Classes de Domínio
< Cole aqui uma imagem legível do diagrama de classes de domínio de todo o sistema.>

## Arquitetura da Solução
## Padrão Arquitetural
< Nesta seção, você deve indicar o padrão arquitetural escolhido para o desenvolvimento da aplicação (por exemplo, MVC, MVVM, etc). Liste todas as tecnologias que serão utilizadas em sua implementação da solução proposta.>
## C4 model - Diagrama de Contexto
< Para esta modelagem arquitetural, optou-se por utilizar o modelo C4 para a documentação da arquitetura do software. Mais informações a respeito podem ser encontradas aqui: https://c4model.com/ e aqui: https://www.infoq.com/br/articles/C4-architecture-model/.
Apresente, nesta seção, um Diagrama de Contexto que mostre a visão geral da solução proposta e, em seguida, explique-o brevemente, de forma textual. Esse diagrama não precisa seguir os padrões da UML, deve ser completo e tão simples quanto possível, apresentando a macro arquitetura da solução, como no exemplo abaixo:

Figura 1 - Visão Geral da Solução. Fonte: https://www.infoq.com/br/articles/C4-architecture-model/
Observação: Essa figura deve ser substituída por outra elaborada por você, que seja adequada ao seu projeto. Lembre-se que cada arquitetura é única.

A Figura 1 mostra o diagrama de contexto da solução proposta, com todos os seus principais módulos e interfaces...
Apresente imagens legíveis do C4 model – Diagrama de Contexto da aplicação. >

## Frameworks de Trabalho
< Nesta seção, você deve apresentar os frameworks empregados no projeto para front end, back end e persistência.>
## Estrutura Base do Front End
< Nesta seção, você deve apresentar imagens legíveis do layout mestre e do menu de opções do sistema.>
## Modelo Relacional ou Projeto de Banco de Dados NoSQL
< Cole aqui uma imagem legível do modelo relacional ou do projeto de banco de dados NoSQL de todo o sistema.>

## Plano de Testes
Número	Caso de uso	Objetivo do caso de teste	Entradas	Resultados esperados

## Relatório de Execução de Testes de Software
Número	Caso de teste	Saída esperada	Resultados encontrados	Aprovado?

## Apropriação de Horas no Projeto
Histórico de apropriação de horas
Data do registro	Atividade	Quantidade de horas

## Código da Aplicação
< Informe aqui o link para seu repositório público de código.
Informe também o endereço do site de sua aplicação. É importante observar que, no ambiente fornecido para a avaliação, a base de dados deverá apresentar exemplos de teste previamente cadastrados que permitam visualizar o correto funcionamento do sistema. Indique também as credenciais de acesso, para todos os perfis de usuários da aplicação, que devem ser empregadas pelos avaliadores.
Indique o link para acesso ao vídeo de apresentação de seu projeto. Espera-se a produção de um vídeo sintético de, no máximo, 5 minutos, no formato MP4, apresentando o projeto e a solução desenvolvida. Sugere-se que o aluno apresente um ciclo completo do que pode ser realizado pelos usuários principais da solução.>
## Avaliação Retrospectiva
< Nesta seção, você deve apresentar uma avaliação do processo de desenvolvimento do trabalho.>
## Objetivos Estimados
< Descreva, de forma sucinta, quais eram os objetivos estimados para a execução do projeto.>
## Objetivos Alcançados
< Descreva, de forma sucinta, quais foram os objetivos que realmente foram alcançados no projeto.>
## Lições aprendidas
< Descreva, de forma sucinta, quais foram as lições aprendidas na execução do projeto. A coluna “Classificação” deve ser preenchida com “Positiva” ou “Negativa”.>
	Retrospectiva (Lições Aprendidas)
	Descrição da Lição	Classificação
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## Referências
< Esse trabalho não requer revisão bibliográfica e, por isso, a inclusão das referências não é obrigatória, embora seja recomendada. Caso você deseje incluir referências empregadas em seu trabalho, relacione-as de acordo com as normas ABNT, disponíveis em www.pucminas.br, no link: http://portal.pucminas.br/imagedb/documento/DOC_DSC_NOME_ARQUI20160217102425-n.pdf.

Exemplo:
SOBRENOME DO AUTOR, Nome do autor. Título do livro ou artigo. Cidade: Editora, ano.>